用户故事与验收标准

项目：面向快递驿站的快件收发管理系统

作者：吴宇航

对应待办：按功能方式细化需求，每条写作用户故事及验收标准（截止 2026-10-17）

覆盖范围：需求转用户故事、用户故事验收标准、敏捷开发下的用户故事、先写测试与验证方式

一、这份文档解决什么问题

需求描述的核心要求是：需求不能只写成功能清单，要写成"谁要做什么、为什么、怎么算做完"。

原来 docs/spec.md 里是 FR-01~FR-30 的功能式描述（输入 / 处理 / 输出）， 它回答的是"系统有什么功能"，但回答不了三个问题：

1. 这个功能是给谁用的？

2. 做完了怎么判断真的做完了？

3. 测试用例回溯到哪一条需求？

本文档把 30 条功能需求全部改写成用户故事 + 验收标准， 并建立 功能需求（FR）→ 用户故事（US）→ 验收标准（AC）→ 测试用例（TC） 的完整追溯链。

二、怎么做的

| 步骤 | 做什么 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 从 spec.md 取出 30 条功能需求（FR-01~FR-30），按业务域归组 | 7 个 Epic、30 个 Story |
| 2 | 每条需求用康奈尔式句式改写成用户故事：作为〈角色〉，我想〈做什么〉，以便〈业务价值〉 | 30 条用户故事 |
| 3 | 为每条用户故事写验收标准，采用 Given/When/Then（给定—当—则）三段式，保证每条都能判定"通过 / 不通过" | 117 条验收标准 |
| 4 | 把验收标准对应到已有测试用例编号，形成双向追溯；无对应用例的补测 | 30 行追溯矩阵 |

为什么用 Given/When/Then：它把"验收标准"拆成前置条件、操作、预期结果三部分， 天然对应一条可执行测试。写成"能正常使用"这种描述无法验收，评审时必然会被追问"怎么算正常"。

反例 → 正例

| 不合格 | 问题 | 改后 |
| --- | --- | --- |
| 取件功能要能正常使用 | 无法判定 | 给定快件状态为「在库待取」且取件码与运单号匹配，当员工提交核销时，则状态变为「已取件」，货位占用数减 1 |
| 支持查询 | 无法判定 | 给定额外输入运单号片段，当执行查询时，则列表中只出现包含该片段的记录，且分页总数同步更新 |
| 支持导出台账 | 无法判定 | 给定筛选出 25 条记录，当点击导出时，则下载的 xlsx 含有 1 行表头 + 25 行数据，且列与页面一致 |

三、角色定义

| 角色 | 英文 | 说明 | 系统内可见范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收件人 | RECEIVER | 快件的接收方，只关心"我的件到了吗、取件码是多少" | 仅本人手机号名下的快件（普通用户账号 USER） |
| 寄件人 | SENDER | 到驿站寄件的人 | 本驿站寄件单 |
| 驿站员工 | STAFF | 一线作业人员，负责入库、核销、派送、异常处理 | 强制限定为本驿站，无法越站 |
| 系统管理员 | ADMIN | 维护账号、角色、驿站、货位等基础数据 | 全部驿站 |

四、敏捷开发下的用户故事拆分

采用 Epic（史诗）→ Feature（特性）→ Story（用户故事）→ Task（开发任务） 四层拆分， 按三个迭代交付，体现敏捷开发下的用户故事组织方式。

4.1 四层结构示例（以「取件出库」为例）

Epic  E2 快件收寄主流程
 └─ Feature  F2.3 取件核销出库
     ├─ Story  US-13 员工按取件码核销快件
     │   ├─ Task  解析取件码与运单号双重匹配
     │   ├─ Task  校验快件状态是否可取
     │   ├─ Task  计算应缴保管费
     │   ├─ Task  更新状态并释放货位（同一事务）
     │   └─ Task  写取件凭证与轨迹
     ├─ Story  US-14 逾期保管费试算与收取
     └─ Story  US-15 代取与送货上门登记

4.2 Epic 与迭代规划

| Epic | 名称 | 包含需求 | 包含故事 | 迭代 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 账号与权限管理 | FR-01~FR-06 | US-01~US-06 | 迭代 1 |
| E2 | 快件收寄主流程 | FR-07~FR-16 | US-07~US-16 | 迭代 2 |
| E3 | 寄件登记 | FR-17~FR-18 | US-17~US-18 | 迭代 2 |
| E4 | 异常件流转 | FR-19~FR-20 | US-19~US-20 | 迭代 2 |
| E5 | 数据统计与台账导出 | FR-21~FR-23 | US-21~US-23 | 迭代 3 |
| E6 | 基础数据管理 | FR-24~FR-25 | US-24~US-25 | 迭代 1 |
| E7 | 通知催取与可视化增强 | FR-26~FR-30 | US-26~US-30 | 迭代 3 |

4.3 优先级定义

| 优先级 | 含义 | 判定标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 不做系统就跑不通 | 核心业务闭环上的必要环节 |
| P1 | 不做业务不完整 | 影响正常使用，但有临时替代方案 |
| P2 | 增强体验 | 不影响主流程，可延后交付 |

五、用户故事清单

每条故事包含：用户故事、业务价值、优先级与迭代、关联需求与用例、验收标准（AC）。

「实现状态」均可在系统内实地验证，验证方式见第十节。

Epic E1 账号与权限管理

US-01 用户登录

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为系统使用者，我想用账号密码登录系统，以便进入与我的角色相符的工作界面。 |
| 业务价值 | 一切操作的前提；不同角色看到的菜单与数据范围完全不同。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-01 ／ TC-001~TC-005 |
| 优先级 / 迭代 | P0 ／ 迭代 1 |
| 实现状态 | 已实现（AuthService.login、views/login/index.vue） |

验收标准

AC-01-1 给定账号与密码正确，当提交登录时，则返回 JWT 令牌，页面跳转到首页概览，顶部显示真实姓名与角色。

AC-01-2 给定密码错误，当提交登录时，则提示「用户名或密码错误」，不签发令牌，停留在登录页。

AC-01-3 给定账号被禁用，当提交登录时，则拒绝登录并提示账号已停用。

AC-01-4 给定登录成功，当查看侧边栏时，则菜单项只包含当前角色拥有权限的项（管理员 10 项、员工 9 项、普通用户 3 项）。

US-02 用户注册

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为收件人，我想自己注册一个账号，以便查询我名下的快件。 |
| 业务价值 | 让收件人自助服务，减少驿站员工的查询压力。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-02 ／ TC-006~TC-008 |
| 优先级 / 迭代 | P1 ／ 迭代 1 |
| 实现状态 | 已实现（views/register/index.vue） |

验收标准

AC-02-1 给定用户名未被占用，当填写完整表单提交时，则注册成功并可直接登录。

AC-02-2 给定两次输入的密码不一致，当提交时，则提示错误且不提交请求。

AC-02-3 给定手机号不是 11 位，当提交时，则提示手机号格式不正确。

AC-02-4 给定用户名已存在，当提交时，则提示用户名已存在，注册失败。

US-03 登录状态维护与退出

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为已登录用户，我想在刷新页面后仍保持登录、并能主动退出，以便不用反复输入密码且能安全离开。 |
| 业务价值 | 令牌在有效期内复用；退出后令牌失效，避免共用电脑时被他人继续操作。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-03 ／ TC-009~TC-011 |
| 优先级 / 迭代 | P1 ／ 迭代 1 |
| 实现状态 | 已实现（request.js 拦截器、userStore） |

验收标准

AC-03-1 给定已登录，当按 F5 刷新页面时，则仍停留在当前页面且不跳回登录页。

AC-03-2 给定未登录或令牌已过期，当访问任意受保护页面时，则跳转到登录页并把原地址记为回跳地址。

AC-03-3 给定已登录，当点击右上角退出时，则清除本地令牌并回到登录页；此时再访问受保护页面需重新登录。

US-04 用户管理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为系统管理员，我想新增、编辑、禁用账号并分配角色与所属驿站，以便控制谁能登录、能以什么身份登录。 |
| 业务价值 | 人员变动时不必改数据库；停用账号即可回收权限。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-04 ／ TC-064~TC-068 |
| 优先级 / 迭代 | P1 ／ 迭代 1 |
| 实现状态 | 已实现（UserService、views/system/user.vue） |

验收标准

AC-04-1 给定管理员已登录，当打开用户管理页时，则顶部显示账号总数、各角色人数、启用/禁用数等统计卡片，与列表数据一致。

AC-04-2 给定填写了合法信息，当新增用户时，则新账号立即可用默认密码登录，且归属于所选驿站。

AC-04-3 给定某个账号正在被禁用，当该账号尝试登录时，则被拒绝。

AC-04-4 给定把账号的角色由「驿站员工」改为「普通用户」，当其重新登录时，则侧边栏菜单同步减少为普通用户的 3 项。

AC-04-5 给定重复的用户名，当新增时，则提示用户名已存在，不创建重复账号。

US-05 角色管理与权限分配

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为系统管理员，我想给角色勾选权限，以便调整某类用户能做哪些操作而不必改代码。 |
| 业务价值 | 权限可配置，新增功能时只需勾选，无需重新发布。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-05 ／ TC-012~TC-018 |
| 优先级 / 迭代 | P0 ／ 迭代 1 |
| 实现状态 | 已实现（RoleService、PermissionAspect、views/system/role.vue） |

验收标准

AC-05-1 给定管理员进入角色权限页，当查看权限树时，则按菜单与按钮两级展示全部 43 项权限，且默认勾选该角色已有权限。

AC-05-2 给定取消某角色的一项权限并保存，当该角色用户重新登录后，则对应菜单或按钮不再出现。

AC-05-3 给定员工账号不具备「用户管理」权限，当直接访问该页面或调用对应接口时，则页面跳 403、接口返回 403「无操作权限」。

AC-05-4 给定员工账号已登录，当强制在请求里伪造其他驿站的 stationId 时，则后端仍只返回本驿站数据（越权被拦截）。

US-06 个人中心

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为系统使用者，我想查看并修改自己的资料与密码，以便保持信息准确和账号安全。 |
| 业务价值 | 减少管理员代改资料的负担；密码自助修改降低泄露风险。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-06 ／ TC-010、TC-069~TC-073 |
| 优先级 / 迭代 | P1 ／ 迭代 1 |
| 实现状态 | 已实现（views/profile/index.vue） |

验收标准

AC-06-1 给定已登录，当打开个人中心时，则显示真实姓名、脱敏手机号、角色与所属驿站，以及本人相关的统计卡与最近动态。

AC-06-2 给定输入旧密码正确且两次新密码一致，当提交修改时，则修改成功，且用新密码可以登录。

AC-06-3 给定旧密码错误，当提交修改时，则提示旧密码不正确，密码不变。

AC-06-4 给定只修改昵称或头像，当保存后刷新页面时，修改内容仍然保留。

Epic E2 快件收寄主流程

US-07 快件入库登记

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工，我想把到件登记入库并自动获得取件码，以便通知收件人、并在货架上找到这个件。 |
| 业务价值 | 入库是整个系统的起点；取件码与货位是后续核销、找件的基础。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-07 ／ TC-019~TC-025 |
| 优先级 / 迭代 | P0 ／ 迭代 2 |
| 实现状态 | 已实现（ParcelService.inStore、views/parcel/in.vue） |

验收标准

AC-07-1 给定运单号格式符合所选快递公司规则，当提交入库时，则入库成功，返回 8 位唯一取件码，状态为「在库待取」，并提示可打印小票。

AC-07-2 给定运单号不符合规则（如顺丰未以 SF 开头），当提交时，则拒绝入库并提示该公司的运单号规则与示例。

AC-07-3 给定运单号已存在，当再次入库时，则提示「该运单号已登记，请勿重复入库」，不产生重复数据。

AC-07-4 给定收件人手机号不是 11 位，当提交时，则提示手机号格式不正确。

AC-07-5 给定入库成功，当查该件轨迹时，则至少有一条「入库登记」记录，含操作人、库位与时间。

US-08 货位自动分配

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工，我想入库时系统自动分配一个有空位的货位，以便不用人工判断该放哪一格。 |
| 业务价值 | 减少找空位的判断成本；自动均衡避免某些货位被占满。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-08 ／ TC-022、TC-025 |
| 优先级 / 迭代 | P0 ／ 迭代 2 |
| 实现状态 | 已实现（ParcelService.resolveShelfId） |

验收标准

AC-08-1 给定本驿站还有可用货位，当入库未指定货位时，则系统自动选一个剩余容量最大的货位，并让该货位占用数 +1。

AC-08-2 给定员工手工指定货位且该货位有剩余容量，当入库时，则使用指定货位。

AC-08-3 给定指定的货位已满，当入库时，则拒绝入库并提示货位已满。

AC-08-4 给定全部货位已满，当入库时，则拒绝入库并提示无可用货位。

US-09 快件快速定位

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工，我想用取件码、运单号、手机号或姓名任一种快速找到快件，以便客户报出其中任一项时都能立刻回应。 |
| 业务价值 | 客户往往只记得手机号或姓名，单一检索方式会让员工反复问询。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-09 ／ TC-026~TC-028 |
| 优先级 / 迭代 | P1 ／ 迭代 2 |
| 实现状态 | 已实现（ParcelController 查询接口、views/parcel/pickup.vue） |

验收标准

AC-09-1 给定输入完整取件码，当查询时，则只返回对应的那一件，并显示运单号、货位与状态。

AC-09-2 给定输入运单号或手机号，当查询时，则返回匹配的快件列表。

AC-09-3 给定输入不存在的取件码，当查询时，则提示取件码不正确，并保持页面可继续查询。

US-10 快件分页条件查询

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工，我想按多个条件组合查询并分页浏览快件，以便在海量记录里快速定位某一批件。 |
| 业务价值 | 日常最频繁的操作；条件组合能力决定查件效率。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-10 ／ TC-051~TC-056 |
| 优先级 / 迭代 | P0 ／ 迭代 2 |
| 实现状态 | 已实现（ParcelService.page、views/parcel/list.vue） |

验收标准

AC-10-1 给定同时填写运单号片段与状态，当查询时，则返回同时满足两个条件的记录（条件为「与」关系），分页总数同步更新。

AC-10-2 给定筛选后共 25 条，当切换每页 10 条并翻到第 3 页时，则显示剩余 5 条，页码与总数正确。

AC-10-3 给定点击重置，当查询条件清空并重新加载时，则回到第 1 页且展示全部记录。

AC-10-4 给定以普通用户身份查询，当查看列表时，则只出现本人手机号名下的快件，看不到他人的记录。

US-11 快件详情与轨迹查看

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工，我想查看某件快件的完整信息与全部操作轨迹，以便向客户解释"这个件都经历了什么"。 |
| 业务价值 | 纠纷处理与责任认定的依据。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-11 ／ TC-057、TC-058 |
| 优先级 / 迭代 | P1 ／ 迭代 2 |
| 实现状态 | 已实现（parcel_trace 时间轴） |

验收标准

AC-11-1 给定已入库的快件，当打开详情时，则显示运单号、快递公司、收件人、货位、入库时间、状态、保管天数与应缴费用。

AC-11-2 给定快件经历过入库与核销，当查看轨迹时，则按时间顺序显示两条及以上记录，每条含操作类型、操作人、时间与说明。

AC-11-3 给定查看轨迹，当快件为异常件时，则轨迹中出现异常登记与处理记录。

US-12 快件信息编辑与删除

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工，我想修正录错的收件人信息、或删除误登记的记录，以便保持台账准确。 |
| 业务价值 | 录入错误无法避免，能改才敢用；删除采用逻辑删除可追溯。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-12 ／ TC-059~TC-063 |
| 优先级 / 迭代 | P1 ／ 迭代 2 |
| 实现状态 | 已实现 |

验收标准

AC-12-1 给定修改收件人手机号并保存，当重新查询该件时，则显示修改后的手机号。

AC-12-2 给定删除一件在库快件，当确认后，则该件从列表消失，且其占用的货位数量同步减 1。

AC-12-3 给定删除后，当以运单号查询时，则查不到该记录（逻辑删除，不对用户可见）。

AC-12-4 给定员工账号不具备删除权限，当尝试删除时，则按钮不可见或接口返回 403。

US-13 取件核销出库

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工，我想用取件码核销快件完成出库，以便客户拿到件后系统状态与货位同步更新。 |
| 业务价值 | 系统的核心闭环；状态、货位、凭证三者必须同时正确，否则库存会失真。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-13 ／ TC-029~TC-034 |
| 优先级 / 迭代 | P0 ／ 迭代 2 |
| 实现状态 | 已实现（ParcelService.pickup，取件码与运单号双重匹配） |

验收标准

AC-13-1 给定快件状态为「在库待取」且取件码与运单号匹配，当提交核销时，则状态变为「已取件」，写入取件时间与取件凭证，货位占用数减 1。

AC-13-2 给定输入错误的取件码，当提交核销时，则提示「取件码不正确，请核对」，状态与货位均不变。

AC-13-3 给定快件已取件，当再次核销时，则提示「该快件当前状态为「已取件」，不可取件」，不产生重复凭证。

AC-13-4 给定快件为「派送中」，当员工当面签收并核销时，则允许核销成功（派送中与在库同属可取件状态）。

AC-13-5 给定核销事务完成后，当对比货位占用数与货架上实际快件数时，两者必须相等（含异常件与派送中件）。

US-14 逾期保管费试算与收取

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工，我想在核销前看到该件是否逾期、应缴多少保管费，以便当面向客户说明并收取。 |
| 业务价值 | 保管费是驿站的实际收入来源，算错会引发纠纷。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-14 ／ TC-035~TC-037 |
| 优先级 / 迭代 | P0 ／ 迭代 2 |
| 实现状态 | 已实现（ParcelService.calculateFee，2 元/天、免费 3 天） |

验收标准

AC-14-1 给定某件已保管 4 天、免费保管 3 天，当试算时，则显示已保管 4 天、逾期 1 天、应缴 2.00 元。

AC-14-2 给定某件仍在免费期内，当试算时，则逾期 0 天、应缴 0.00 元。

AC-14-3 给定应缴金额大于 0，当完成核销时，则取件凭证中记录实际收取的保管费。

AC-14-4 给定逾期件，当对比概览角标、逾期数量接口、逾期列表条数三处时，则三个数字完全一致。

US-15 代取与送货上门登记

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工，我想记录是本人自取、他人代取还是送货上门，以及用什么方式核验身份，以便出现争议时有据可查。 |
| 业务价值 | 代取与上门签收是丢件纠纷的高发场景，留痕可自证。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-15 ／ TC-031、TC-099、TC-100 |
| 优先级 / 迭代 | P1 ／ 迭代 2 |
| 实现状态 | 已实现（取件方式 SELF 本人自取 / AGENT 他人代取 / DELIVERY 送货上门；核验方式 CODE 取件码 / PHONE 手机号 / ID_CARD 身份证） |

验收标准

AC-15-1 给定取件方式选择「他人代取」（AGENT）并填写实际取件人与取件人手机号，当核销成功时，则取件凭证中的取件方式为 AGENT，并记录实际取件人信息；备注可自由填写"家属代取""同事代领"等具体说明。

AC-15-2 给定取件方式选择「送货上门」（DELIVERY）、核验方式选择「身份证核验」（ID_CARD），当核销成功时，则凭证中记录 DELIVERY 与 ID_CARD。

AC-15-3 给定传入系统未定义的取件方式（如 DOOR），当提交时，则拒绝并提示「非法的取件方式：DOOR」。

AC-15-4 给定传入非法的核验方式，当提交时，则拒绝并给出提示，不写入凭证。

US-16 派送操作

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工，我想把某个件标记为「派送中」，以便客户知道件正在路上，而不是仍在驿站。 |
| 业务价值 | 状态可见性直接影响客户体验与投诉率。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-16 ／ TC-030、TC-036 |
| 优先级 / 迭代 | P1 ／ 迭代 2 |
| 实现状态 | 已实现 |

验收标准

AC-16-1 给定快件为「在库待取」，当执行派送时，则状态变为「派送中」，货位仍视为占用（件尚未离开驿站）。

AC-16-2 给定快件为「派送中」，当签收核销后，则状态变为「已取件」并释放货位。

AC-16-3 给定快件已取件或已退回，当尝试派送时，则拒绝并提示状态不允许。

Epic E3 寄件登记

US-17 寄件单登记

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工，我想为客户登记寄件单并自动生成单号，以便客户把包裹交给驿站后能查到它的流向。 |
| 业务价值 | 与收件方向相反的独立业务；任务书明确要求。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-17 ／ TC-038~TC-040 |
| 优先级 / 迭代 | P1 ／ 迭代 2 |
| 实现状态 | 已实现（ShipOrderService、views/ship/list.vue） |

验收标准

AC-17-1 给定填写寄件人与收件人完整信息，当提交时，则生成唯一寄件单号，状态为「待揽收」。

AC-17-2 给定重量与保价金额，当提交时，则按规则计算运费并记录。

AC-17-3 给定必填项缺失（如收件人地址为空），当提交时，则提示该项不能为空。

US-18 寄件单查询、编辑与状态流转

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工，我想查询寄件单并推进它的状态，以便客户来问时能答复"到哪一步了"。 |
| 业务价值 | 寄件是长周期业务，状态流转是主要交互。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-18 ／ TC-041~TC-043 |
| 优先级 / 迭代 | P1 ／ 迭代 2 |
| 实现状态 | 已实现 |

验收标准

AC-18-1 给定按寄件单号或寄件人手机号查询，当执行时，则返回匹配的寄件单并分页。

AC-18-2 给定把状态由「待揽收」改为「已揽收」，当保存后重新查询时，则显示新状态且记录被揽收时间。

AC-18-3 给定状态已经终结（如已签收），当再次变更时，则拒绝非法流转。

Epic E4 异常件流转

US-19 异常件登记

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工，我想把破损、地址错误、无人认领等快件登记为异常件，以便它从正常流程中分离出来单独处理。 |
| 业务价值 | 异常件混在正常件里会导致找件失败与责任不清。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-19 ／ TC-044~TC-047 |
| 优先级 / 迭代 | P1 ／ 迭代 2 |
| 实现状态 | 已实现（ExceptionService） |

验收标准

AC-19-1 给定一件在库快件，当登记异常并选择异常类型时，则快件状态变为「异常件」，异常记录状态为「待处理」。

AC-19-2 给定异常类型不在约定范围（破损/地址错误/无人认领/超时未取/其他），当提交时，则拒绝并提示。

AC-19-3 给定已登记异常，当查看该件轨迹时，则出现异常登记记录。

US-20 异常件查询与处理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工，我想查询待处理的异常件并填写处理结果，以便把它退回、补发或转为正常件并结束流程。 |
| 业务价值 | 异常件必须能闭环，否则会长期滞留在系统里成为死数据。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-20 ／ TC-048~TC-050 |
| 优先级 / 迭代 | P1 ／ 迭代 2 |
| 实现状态 | 已实现（含释放货位修正） |

验收标准

AC-20-1 给定按处理状态筛选，当查询时，则只返回对应状态的异常件（待处理 / 处理中 / 已完成）。

AC-20-2 给定填写处理结果并提交，当处理完成时，则异常记录状态变为「已完成」，快件状态按处理结果更新（如已退回）。

AC-20-3 给定异常件被处理为「已退回」，当核对货位时，则该件不再占用货位，货位占用数减 1。

AC-20-4 给定同一异常件重复处理，当再次提交时，则拒绝重复处理。

Epic E5 数据统计与台账导出

US-21 业务概览统计

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工或管理员，我想在首页看到今日入库、取件、在库、逾期、异常等关键指标，以便每天上岗时先掌握整体情况。 |
| 业务价值 | 替代人工数件；异常与逾期能第一时间被发现。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-21 ／ TC-057、TC-058 |
| 优先级 / 迭代 | P1 ／ 迭代 3 |
| 实现状态 | 已实现（StatService.overview、views/dashboard/index.vue） |

验收标准

AC-21-1 给定今日有 9 件入库、2 件取件，当打开首页时，则显示今日入库 9、今日取件 2，与数据库当日记录数一致。

AC-21-2 给定存在逾期件与异常件，当查看首页时，则逾期件与异常件数量与实际一致，且点击可跳转到对应列表。

AC-21-3 给定货位总容量 680、已用 19，当查看货位使用率时，则显示 2.8%（19/680）。

AC-21-4 给定以员工身份查看，当看指标时，则只统计本驿站数据；以管理员身份则统计全部驿站。

US-22 多维度统计分析

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站管理者，我想看到出入库趋势、快递公司分布、快件类型分布与驿站业务量排行，以便判断业务结构与高峰时段。 |
| 业务价值 | 从"记录"上升到"决策依据"，是论文里体现数据价值的重点。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-22 ／ TC-059~TC-061 |
| 优先级 / 迭代 | P1 ／ 迭代 3 |
| 实现状态 | 已实现（views/stats/index.vue，ECharts） |

验收标准

AC-22-1 给定选择近 7 天或近 30 天，当查看趋势图时，则横轴为对应日期范围，出入库两条曲线分别对应每日数量。

AC-22-2 给定查看快递公司分布，当切换按件量统计时，则饼图各扇区之和等于当期快件总数。

AC-22-3 给定以员工身份查看驿站排行，当打开该图时，则不返回数据（排行属全局数据，仅管理员可见）。

AC-22-4 给定无数据的日期，当查看趋势时，则该日显示为 0 而不是缺失点位。

US-23 台账导出 Excel

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工，我想把当前筛选结果导成 Excel 台账，以便交接班或上报时提供纸质/电子凭据。 |
| 业务价值 | 对接线下管理流程；也是任务书明确要求的验收项。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-23 ／ TC-062、TC-063 |
| 优先级 / 迭代 | P1 ／ 迭代 3 |
| 实现状态 | 已实现（Apache POI） |

验收标准

AC-23-1 给定筛选出 25 条记录，当点击导出时，则下载的 xlsx 含 1 行表头 + 25 行数据，列与页面一致。

AC-23-2 给定先设置筛选条件再导出，当打开文件时，则只包含符合条件的数据，而非全部记录。

AC-23-3 给定导出文件，当用 Excel 打开时，则中文表头不乱码，金额与日期格式正确。

Epic E6 基础数据管理

US-24 驿站管理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为系统管理员，我想维护驿站信息（名称、地址、电话、营业时间），以便多驿站场景下数据能按驿站归属。 |
| 业务价值 | 数据权限的划分依据；也是系统可扩展多网点的基础。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-24 ／ TC-064~TC-068 |
| 优先级 / 迭代 | P1 ／ 迭代 1 |
| 实现状态 | 已实现（views/system/station.vue） |

验收标准

AC-24-1 给定管理员已登录，当新增驿站时，则新驿站出现在列表并可在用户管理中被选择。

AC-24-2 给定驿站下仍有在岗员工，当尝试删除该驿站时，则拒绝删除并提示先转移员工。

AC-24-3 给定驿站被停用，当员工登录后，则其数据范围仍为该驿站但不再接收新件分配（或按业务规则给出提示）。

US-25 货位管理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为系统管理员，我想维护货架与库位（编号、库区、容量），以便入库时能正确分配并能核对容量。 |
| 业务价值 | 货位是实体资源，容量与占用必须准确，否则会出现"分到一个放不下的格"。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-25 ／ TC-069~TC-073 |
| 优先级 / 迭代 | P1 ／ 迭代 1 |
| 实现状态 | 已实现（含一键重算） |

验收标准

AC-25-1 给定新增货位并设置容量 40，当入库时，则该货位可被自动分配，且占用数不超过 40。

AC-25-2 给定货位已被占满，当入库分配时，则不再选到该货位。

AC-25-3 给定执行「重算货位占用」，当重算完成后，则每个货位的占用数等于货架上实际快件数（含在库、派送中、异常件，不含已取件与已退回）。

AC-25-4 给定货位上仍有快件，当删除该货位时，则拒绝删除或先把件转移。

Epic E7 通知催取与可视化增强

US-26 到件与逾期通知

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工，我想在快件入库和核销时自动生成通知记录，并能查看每条通知的发送结果，以便确认客户是否被通知到。 |
| 业务价值 | 到件通知是"客户为什么来取件"的依据；失败留痕可追踪。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-26 ／ TC-074~TC-083 |
| 优先级 / 迭代 | P2 ／ 迭代 3 |
| 实现状态 | 已实现（NotifyService，对接真实网关的位置在 dispatch） |

验收标准

AC-26-1 给定入库成功，当查通知记录时，则自动出现一条「到件通知」，渠道与内容按模板生成，状态为成功。

AC-26-2 给定核销成功，当查通知记录时，则自动出现一条「取件确认」通知。

AC-26-3 给定收件人手机号非法，当发送时，则记录状态为失败并写明失败原因，且不影响入库/核销主流程。

AC-26-4 给定按通知类型或发送状态筛选，当查询时，则只返回符合条件的记录。

AC-26-5 给定通知发送失败，当点击重发时，则新增一条发送记录，原失败记录保留。

US-27 逾期催取

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工，我想按逾期天数分层筛出超期未取的件并批量催取，以便减少长期占用货位的死件。 |
| 业务价值 | 逾期件占用货位且不产生收益，是驿站的成本项。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-27 ／ TC-084~TC-087 |
| 优先级 / 迭代 | P2 ／ 迭代 3 |
| 实现状态 | 已实现（分层 1/3/7/15 天，单次上限 50，当天去重） |

验收标准

AC-27-1 给定选择「逾期 3 天以上」，当查询时，则只返回已保管天数减去免费天数 ≥ 3 的记录，并按逾期天数倒序。

AC-27-2 给定选中多件并批量催取，当执行后，则提示「本次共发送 N 条催取通知」，且通知记录中出现对应条目。

AC-27-3 给定某件今天已催取过，当当天再次批量催取时，则该件被跳过，不重复发送。

AC-27-4 给定单次选中的件数超过 50，当执行时，则只处理前 50 件并提示上限。

AC-27-5 给定以员工身份操作，当伪造其他驿站的 stationId 时，则仍只对本驿站快件催取。

US-28 货位可视化地图

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站员工，我想用一张网格图看到各货位的占用程度并点开某个格看里面有哪些件，以便知道该往哪一格放件、去哪一格找件。 |
| 业务价值 | 把抽象的"库位编号"变成可看的位置，新员工上手更快。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-28 ／ TC-088~TC-090 |
| 优先级 / 迭代 | P2 ／ 迭代 3 |
| 实现状态 | 已实现（ShelfService.shelfMap、views/shelf/map.vue） |

验收标准

AC-28-1 给定本驿站有 7 个货位，当打开地图时，则显示 7 个格子，每格标出货位编号、容量与已用/剩余数。

AC-28-2 给定某货位占用率 ≥ 80%，当查看地图时，则该格显示为「较满」；已用 ≥ 容量显示为「已满」；已用为 0 显示为「空闲」。

AC-28-3 给定点击某个货位格，当打开详情时，则列出该货位上的全部快件（取件码、运单号、状态），数量与货位占用数一致。

AC-28-4 给定查看「全部驿站」，当存在同名货位时，则每格标注所属驿站以便区分。

US-29 数据大屏

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为驿站管理者，我想在全屏看板上一屏看到核心指标与实时动态，以便在站内屏幕上展示或用于汇报。 |
| 业务价值 | 汇报与对外展示的载体；也是"一屏掌握"的运营视角。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-29 ／ TC-091、TC-092 |
| 优先级 / 迭代 | P2 ／ 迭代 3 |
| 实现状态 | 已实现（StatService.screen，一次聚合请求） |

验收标准

AC-29-1 给定打开数据大屏，当页面加载完成时，则显示 8 项核心指标、4 张图表与 3 个实时榜单，且无侧边栏、占满全屏。

AC-29-2 给定页面停留，当到达刷新间隔时，则数据自动更新，时钟显示服务器当前时间。

AC-29-3 给定以员工身份打开，当查看驿站业务量排行时，则该项为空（全局数据仅管理员可见）。

AC-29-4 给定数据全部为空，当打开大屏时，则页面仍正常渲染（图表显示空状态），不白屏。

US-30 收件人自助取件码查询

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户故事 | 作为收件人，我想在不登录的情况下用手机号查到我的取件码，以便不必打电话问驿站。 |
| 业务价值 | 降低驿站的咨询压力；也是"以用户为中心"的体现。 |
| 关联需求 / 用例 | FR-30 ／ TC-093~TC-098 |
| 优先级 / 迭代 | P2 ／ 迭代 3 |
| 实现状态 | 已实现（PublicService，免登录接口） |

验收标准

AC-30-1 给定手机号名下有在库快件，当在免登录页面输入手机号时，则返回取件码、运单号、货位、驿站名称与剩余免费保管天数或已产生费用。

AC-30-2 给定手机号名下只有已取件的记录，当查询时，则返回空结果（不暴露历史收件记录）。

AC-30-3 给定输入非 11 位手机号，当查询时，则提示「请输入正确的 11 位手机号」，不执行查询。

AC-30-4 给定查询结果，当查看返回字段时，则驿站内部 ID、货位 ID、操作员、运费与备注均为空（已脱敏）。

AC-30-5 给定某手机号在途快件超过 20 件，当查询时，则最多返回 20 条。

六、追溯矩阵：需求 → 故事 → 验收标准 → 用例

| 需求 | 名称 | 用户故事 | 验收标准数 | 关联用例 | 优先级 | 迭代 | 实现状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 用户登录 | US-01 | 4 | TC-001~TC-005 | P0 | 1 | 已实现 |
| FR-02 | 用户注册 | US-02 | 4 | TC-006~TC-008 | P1 | 1 | 已实现 |
| FR-03 | 登录状态维护 | US-03 | 3 | TC-009~TC-011 | P1 | 1 | 已实现 |
| FR-04 | 用户管理 | US-04 | 5 | TC-064~TC-068 | P1 | 1 | 已实现 |
| FR-05 | 角色管理与权限分配 | US-05 | 4 | TC-012~TC-018 | P0 | 1 | 已实现 |
| FR-06 | 个人中心 | US-06 | 4 | TC-069~TC-073 | P1 | 1 | 已实现 |
| FR-07 | 快件入库登记 | US-07 | 5 | TC-019~TC-021 | P0 | 2 | 已实现 |
| FR-08 | 货位自动分配 | US-08 | 4 | TC-022~TC-025 | P0 | 2 | 已实现 |
| FR-09 | 快件快速定位 | US-09 | 3 | TC-026~TC-028 | P1 | 2 | 已实现 |
| FR-10 | 快件分页条件查询 | US-10 | 4 | TC-051~TC-056 | P0 | 2 | 已实现 |
| FR-11 | 快件详情与轨迹 | US-11 | 3 | TC-057、TC-058 | P1 | 2 | 已实现 |
| FR-12 | 快件信息编辑与删除 | US-12 | 4 | TC-059~TC-063 | P1 | 2 | 已实现 |
| FR-13 | 取件核销出库 | US-13 | 5 | TC-029~TC-034 | P0 | 2 | 已实现 |
| FR-14 | 逾期保管费试算 | US-14 | 4 | TC-035~TC-037 | P0 | 2 | 已实现 |
| FR-15 | 代取与送货上门 | US-15 | 4 | TC-099、TC-100 | P1 | 2 | 已实现 |
| FR-16 | 派送操作 | US-16 | 3 | TC-030、TC-036 | P1 | 2 | 已实现 |
| FR-17 | 寄件单登记 | US-17 | 3 | TC-038~TC-040 | P1 | 2 | 已实现 |
| FR-18 | 寄件单查询与流转 | US-18 | 3 | TC-041~TC-043 | P1 | 2 | 已实现 |
| FR-19 | 异常件登记 | US-19 | 3 | TC-044~TC-047 | P1 | 2 | 已实现 |
| FR-20 | 异常件查询与处理 | US-20 | 4 | TC-048~TC-050 | P1 | 2 | 已实现 |
| FR-21 | 业务概览统计 | US-21 | 4 | TC-057、TC-058 | P1 | 3 | 已实现 |
| FR-22 | 多维度统计分析 | US-22 | 4 | TC-059~TC-061 | P1 | 3 | 已实现 |
| FR-23 | 台账导出 Excel | US-23 | 3 | TC-062、TC-063 | P1 | 3 | 已实现 |
| FR-24 | 驿站管理 | US-24 | 3 | TC-064~TC-068 | P1 | 1 | 已实现 |
| FR-25 | 货位管理 | US-25 | 4 | TC-069~TC-073 | P1 | 1 | 已实现 |
| FR-26 | 到件与逾期通知 | US-26 | 5 | TC-074~TC-083 | P2 | 3 | 已实现 |
| FR-27 | 逾期催取 | US-27 | 5 | TC-084~TC-087 | P2 | 3 | 已实现 |
| FR-28 | 货位可视化地图 | US-28 | 4 | TC-088~TC-090 | P2 | 3 | 已实现 |
| FR-29 | 数据大屏 | US-29 | 4 | TC-091、TC-092 | P2 | 3 | 已实现 |
| FR-30 | 收件人自助查询 | US-30 | 5 | TC-093~TC-098 | P2 | 3 | 已实现 |

七、统计汇总

| 项目 | 数量 |
| --- | --- |
| 功能需求（FR） | 30 条 |
| 用户故事（US） | 30 条（与需求 1:1 对应） |
| Epic | 7 个 |
| 验收标准（AC） | 117 条 |
| 功能测试用例（TC） | 100 条 |
| 接口测试用例（TC-API） | 71 条 |
| P0 故事 | 7 条（US-01/05/07/08/10/13/14） |
| P1 故事 | 18 条 |
| P2 故事 | 5 条（US-26~US-30） |

覆盖率：30 条需求 → 30 条用户故事 → 117 条验收标准 → 171 条测试用例， 每条验收标准均可在系统中实地验证，不存在"无验收标准的故事"或"无归属用例的验收标准"。

八、验收操作路径

1. 打开系统 http://localhost:5173，用 admin / 123456 登录

2. 按本文档的 AC 编号逐条验证，例如验证 AC-13-1：

进「快件查询」找到一件「在库待取」的快件，记下取件码与货位

去「货位地图」确认该货位有这件

进「取件核销」输入取件码核销

回「货位地图」确认该件已消失、占用数减 1 → 该条验收标准「通过」

3. 其余 AC 同理；P0 的 7 条故事建议优先演示，它们是系统的骨架

九、与其它文档的关系

| 文档 | 关系 |
| --- | --- |
| docs/spec.md | 本文档的上游：FR-01~FR-30 的功能式描述（输入/处理/输出） |
| docs/test-cases.md | 本文档的下游：把验收标准展开为 100 条功能用例 + 71 条接口用例 |
| docs/api-contract.md | 验收标准中涉及接口的，参数与返回值以此为准 |
| docs/thesis-outline.md | 论文第 3 章「需求分析」可直接引用本文档的用户故事与追溯矩阵 |